ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ταχ. Δ/νση	: Ξενίας 24, Τ.Κ.115 28

Πληροφορίες   : Κοτίνης Απόστολος

Τηλέφωνο	:  210 7450400

FAX		:  210 7450500

EMAIL              : info@etean.com.gr

ΗΛ. Δ/ΝΣΗ	: www.hdb.com.gr

Αριθμός Πρόσκλησης: ΑΠ 237157/21-07-2020

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι” καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ», ανώτατου προϋπολογισμού  € 55.000  (πλέον ΦΠΑ)

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| 06/08/2020 και ώρα 13.00 | 06/08/2020 και ώρα 13.30 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ξενίας 24, Αθήνα 115 28 |

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Το ν. 3912/2011 «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης	(Α’17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως από το ν. 4608/2019 (Α’ 66).

2) Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΑΤ) Α.Ε. όπως αυτός έχει εγκριθεί με την από 24.04.2020 απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της Τράπεζας,

3) Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

4) Τη σχετική με τον παρόντα Διαγωνισμό απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ (εφεξής ΕΑΤ ΑΕ) στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  179/06-02-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση σε οικονομικό φορέα, όπως κατωτέρω αναφέρεται, του έργου:

«Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ».

1. Η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το ανωτέρω έργο  ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων  (55.000) ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί τμηματικά (ανά εξάμηνο έως τη λήξη του έργου) κατόπιν υποβολής στο λογιστήριο της ΕΑΤ ΑΕ του τιμολογίου έκαστου μήνα, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 6ο του Παραρτήματος Α και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΑΤ ΑΕ.

2. Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν με τα συνημμένα αποδεικτικά τους έγγραφα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την ημέρα Πέμπτη   06/08/2020 και ώρα 13:00μμ (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στα γραφεία της ΕΑΤ ΑΕ (Ξενία 24,115 28 Αθήνα) από τους υποψήφιους αναδόχους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή είτε μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Προσφορές που περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ΕΑΤ ΑΕ μετά την άνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, θεωρούμενες ως ουδέποτε υποβληθείσες και οι φάκελοι θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

3. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, ως εξής: Την 06/08/2020  και ώρα 13.30  θα λάβει χώρα η αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που περιέχουν τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί από τους συμμετέχοντες στην ΕΑΤ  ΑΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης. Τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού θα μονογράψουν και θα σφραγίσουν ανά φύλλο το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Κατά τη διαδικασία αυτή δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

4. Στον παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις  προσώπων ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον έχουν κατά νόμο το δικαίωμα παροχής των εν λόγω υπηρεσιών στην Ελλάδα.

5.    Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Και στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους .

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. 29164/755/2019 (Β’ 2686/2.7.2019) , όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

δ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

ε) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

στ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

ζ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

η) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ι) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,

ια) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ιβ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

6. Η παρούσα καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.hdb. gr .

7. Η επίκληση των διατάξεων του ν. 4412/2016 είναι αναλογική και μόνον όπου ρητώς αυτές αναφέρονται στην παρούσα. Κατά τα λοιπά, ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Προκήρυξης:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ANTIKEIMENO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

8. Η παρούσα προκήρυξη με άπαντα τα ανωτέρω παραρτήματα έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.etean.com.gr).

9. Τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού δίδονται και από τη Γραμματεία της Εταιρείας, τηλέφωνο: 2107450400-4, fax 2107450500.

10. Διευκρινίσεις αναφορικά με το διαγωνισμό δίδονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών και διαγωνισμών (αρμόδιος Ευστάθιος Ταμπάκης) και τον Τομέα Νομικών Θεμάτων της εταιρείας,  τηλέφωνο: 2107450400-4, fax 2107450500

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε

ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αντικείμενο διαγωνισμού, Πίνακες Συμμόρφωσης και Τεχνικές προδιαγραφές

Α1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο: Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 55.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

1.1. Προληπτική Συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση αφορά τα ακόλουθα επιμέρους συστήματα των πληροφοριακών συστημάτων, τόσο στο παραγωγικό περιβάλλον τους όσο και στο περιβάλλον δοκιμών (UAT):

•	Βάση Δεδομένων SQL Server

•	Application Server IIS

•	Web Server IIS

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:

•	Έλεγχο καλής λειτουργίας σε επίπεδο Λογισμικού.

•	Έλεγχος – Ρυθμίσεις Απόδοσης Λογισμικού. Εκτέλεση script αναδιοργάνωσης index βάσης δεδομένων.

•	Τροποποιήσεις εξαιτίας αλλαγών στη σύνθεση (reconfiguration) του εξοπλισμού

•	Έλεγχος και βελτιστοποίηση σε επίπεδο ταχύτητας και χρησιμοποιούμενου / δεσμευμένου χώρου.

•	Αναβαθμίσεις του λογισμικού

•	Εγκατάσταση ενημερώσεων (updates) σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων, Web Server IIS και browser.

•	Εγκατάσταση κι έλεγχο νέων εκδόσεων λογισμικού της πληροφοριακού συστήματος.

•	Έλεγχος του χρησιμοποιούμενου / δεσμευμένου χώρου σε επίπεδο βάσης δεδομένων και λειτουργικού συστήματος.

•	Ενίσχυση της ασφάλεια στο επίπεδο της βάσης καθώς και τα απαραίτητα security update στο επίπεδο του server.

•	Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση

1.2 Διορθωτική Συντήρηση

Η διορθωτική συντήρηση περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs), καθώς και τυχών άλλων προβλημάτων Η ανταπόκριση στην αποκατάσταση του προβλήματος θα πρέπει να είναι εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την αναγγελία τους (Next Business Day).

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει:

•	Αλλαγές επί των αρχείων των τραπεζών

•	Τροποποίηση των κριτηρίων και περιορισμών που εφαρμόζονται σε διάφορα σημεία του λογισμικού, ώστε να εξυπηρετηθούν ειδικές περιπτώσεις

•	Εξέλιξη του λογισμικού, ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά σε ότι αφορά τις αλλαγές του περιβάλλοντος λειτουργίας (π.χ. servers, browsers, security)

•	Μικρές ή μεσαίες προσθήκες λειτουργιών που βοηθούν τους χρήστες σε επίπεδο ευκολίας ή ταχύτητας

•	Παροχή βοήθειας σε διαδικασίες μεταφορτώσεων αρχείων

•	Διερεύνηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση του συστήματος

•	Μεταβολές επί των δεδομένων που προκύπτουν σε ειδικές περιπτώσεις.

Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη για την ετήσια συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΚΟ Ι και Ενδιάμεσων Ι και ΙΙ, μαζί με τις επεκτάσεις θα είναι κατ’ ανώτατο 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ και θα κατανεμηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι.

Α2. Πίνακες Συμμόρφωσης

Οι υποψήφιοι  Ανάδοχοι οφείλουν να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τους Πίνακες Συμμόρφωσης που ακολουθούν με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας δεδομένων. Οι Πίνακες Συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες των Τεχνικών Προδιαγραφών για να αναλύσουν με λεπτομέρεια τα σχετικά θέματα του Πίνακα.

Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών, ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση θα πρέπει να συμπληρώσει τους παρακάτω Πίνακες Συμμόρφωσης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς.

| ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.1 | Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του αντικειμένου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Μεθοδολογική προσέγγιση και προσαρμογή της σε σχέση με το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Περιγραφή Συνολικής λύσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χρονοδιάγραμμα του Έργου |  |  |  |
| 2.1 | Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων του Έργου | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής προσέγγισης υλοποίησης |  |  |  |
| 3.1 | Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Αναδόχου - Βιογραφικά Σημειώματα |  |  |  |
| 4.1 | Συμπληρωμένοι όλοι οι Πίνακες του Παραρτήματος Α3 και Α.4. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Βιογραφικά Σημειώματα Ομάδας Έργου συμπληρωμένα κατά το Παράρτημα Α4. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος Α7 (υπό 1.5) και του Παραρτήματος Β | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Επιπλέον Υλικό Τεκμηρίωσης |  |  |  |
| 6.1 | Εγχειρίδια, Τεχνικά Φυλλάδια, κλπ. |  |  |  |
| 6.2 | Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. |  |  |  |

Α.3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στη Συντήρηση και την Αναβάθμιση (προσθήκη λειτουργικών απαιτήσεων) στο Πληροφοριακό Σύστημα του «Ταμείου Εξοικονομώ» με στόχο την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση των δανείων και αναλύονται κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν παρεμβάσεις στην ήδη υπάρχουσα εφαρμογή ΕΚΟ που χρησιμοποιείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Η υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διακόψει την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής και οι αναβαθμίσεις θα πρέπει να γίνουν εκτός του ωραρίου λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (08:00 – 17:00) και πριν ή μετά τις αυτόματες λογιστικοποιήσεις της ημέρας που ξεκινούν τα μεσάνυχτα (00.00).

Η νέα λειτουργικότητα θα δημιουργηθεί πρώτα σε δοκιμαστική εφαρμογή, όπου και θα ελεγχθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ πριν τη μεταφορά της στην παραγωγική εφαρμογή ΕΚΟ και τον τελικό έλεγχο από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Η εφαρμογή είναι WEB σε τεχνολογία ASP.NET και VB.NET, καθώς και βάσης δεδομένων MS SQL Server 2016.

Ι - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είναι ελάχιστες, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς:

| Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| Προληπτική Συντήρηση Η προληπτική συντήρηση αφορά τα ακόλουθα επιμέρους συστήματα των πληροφοριακών συστημάτων, τόσο στο παραγωγικό περιβάλλον τους όσο και στο περιβάλλον δοκιμών (UAT): - Βάση Δεδομένων SQL Server - Application Server IIS - Web Server IIS Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: - Έλεγχο καλής λειτουργίας σε επίπεδο Λογισμικού. - Έλεγχος – Ρυθμίσεις Απόδοσης Λογισμικού. Εκτέλεση script αναδιοργάνωσης index βάσης δεδομένων. - Τροποποιήσεις εξαιτίας αλλαγών στη σύνθεση (reconfiguration) του εξοπλισμού. - Έλεγχος και βελτιστοποίηση σε επίπεδο ταχύτητας και χρησιμοποιούμενου / δεσμευμένου χώρου. - Αναβαθμίσεις του λογισμικού. - Εγκατάσταση ενημερώσεων (updates) σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων, Web Server IIS και browser. - Εγκατάσταση κι έλεγχο νέων εκδόσεων λογισμικού της πληροφοριακού συστήματος. - Έλεγχος του χρησιμοποιούμενου / δεσμευμένου χώρου σε επίπεδο βάσης δεδομένων και λειτουργικού συστήματος. - Ενίσχυση της ασφάλεια στο επίπεδο της βάσης καθώς και τα απαραίτητα security update στο επίπεδο του server. - Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| Διορθωτική Συντήρηση Η διορθωτική συντήρηση περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs), καθώς και τυχών άλλων προβλημάτων. Η ανταπόκριση στην αποκατάσταση του προβλήματος θα πρέπει να είναι εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την αναγγελία τους (Next Business Day). Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: - Αλλαγές επί των αρχείων των τραπεζών. - Τροποποίηση των κριτηρίων και περιορισμών που εφαρμόζονται σε διάφορα σημεία του λογισμικού, ώστε να εξυπηρετηθούν ειδικές περιπτώσεις. - Εξέλιξη του λογισμικού ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά σε ότι αφορά τις αλλαγές του περιβάλλοντος λειτουργίας (π.χ. servers, browsers, security). - Μικρές ή μεσαίες προσθήκες λειτουργιών που βοηθούν τους χρήστες σε επίπεδο ευκολίας ή ταχύτητας. - Παροχή βοήθειας σε διαδικασίες μεταφορτώσεων αρχείων. - Διερεύνηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση του συστήματος. - Μεταβολές επί των δεδομένων που προκύπτουν σε ειδικές περιπτώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Η υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να διακόψει την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής και οι αναβαθμίσεις θα πρέπει να γίνουν εκτός ωραρίου λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (08:00 – 17:00). | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα διορθώσεων δυσλειτουργιών θα πρέπει να είναι εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας ενώ ο χρόνος επίλυσης των αιτημάτων θα πρέπει να είναι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα γνωστοποίησής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών WEB σε τεχνολογία ASP.NET και VB.NET, καθώς και βάσης δεδομένων MS SQL Server 2016. | ΝΑΙ |  |  |

ΙΙ- ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι παρακάτω απαιτήσεις είναι οι κατ’ ελάχιστον αναφερόμενες, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς:

1.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

| Α/Α | Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο Υπεύθυνος έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον (10ετή) δεκαετή εμπειρία σε Πληροφοριακά Συστήματα και τουλάχιστον (3ετή) τριετή εμπειρία Πληροφοριακά Συστήματα χρηματοδοτικών εργαλείων. Η απασχόλησή του θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Στην ομάδα έργου πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος με (5ετή) πενταετή εμπειρία σε Πληροφοριακά Συστήματα. Η απασχόλησή του θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

2.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

| Α/Α | Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εκτέλεση έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται πλήρης λειτουργικότητα και να πληρούνται τα οριζόμενα στο παρόν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα οριζόμενα στην Προκήρυξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη, τουλάχιστον, τα οριζόμενα στην Προκήρυξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δραστηριοποίηση και εμπειρία της εταιρίας στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ενισχύσεων ή/και έργων υποστήριξης Τραπεζικών εργασιών μεγαλύτερο από δυο (2) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει συμμετάσχει στην εκτέλεση ή/και υποστήριξη έργων υλοποίησης τουλάχιστον τριών (3) έργων Υποστήριξης στον τραπεζικό τομέα ή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εταιρική παρουσία στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο δημιουργίας και εφαρμογής πρότυπου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας (εμπειρία στη διαχείριση αρχείων xml και web services) για την υποστήριξη φορέων στο χρηματοοικονομικό τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον έργο δημιουργίας πληροφοριακού συστήματος χρηματοοικονομικού οργανισμού ή πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, το οποίο να περιλαμβάνει εργασίες ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, εγκατάστασης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα και διευκρινίσεις για την τεκμηρίωση των δικαιολογητικών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν αυτά, χωρίς αυτά να τείνουν σε διόρθωση, αναπλήρωση ή τροποποίηση των ήδη υποβληθέντων ή σε υποβολή το πρώτον των ελλειπόντων.

Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Α.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

| 1. | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. |
| --- | --- |
| 2 | Ως προς την Εμπειρία του Συμμετέχοντος. Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του τα παρακάτω: - Ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Τεκμηρίωση της Εμπειρίας του Προσφέροντος», στο οποίο θα τεκμηριώνεται η εμπειρία του υποψηφίου Αναδόχου στον τομέα εκπόνησης συναφών έργων. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνεται ο Κατάλογος των κυριότερων έργων, (αντίστοιχων με το έργο του παρόντος διαγωνισμού), τα οποία εκτέλεσε ο υποψήφιος τα τρία προηγούμενα έτη. Ο κατάλογος περιγραφής των έργων θα έχει την παρακάτω μορφή: Α/Α; Πελά-της; Σύντομη Περιγραφή Έργου; Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου (Αρχή - Λήξη); Συμβατική αξία έργου χωρίς τον ΦΠΑ; Ποσοστό συμμετοχής στο έργο; Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο έργο; Παρούσα Φάση; Στοιχεία επικοι νωνίας. 1. Όπου «παρούσα φάση» : είτε ολοκληρωμένο επιτυχώς / είτε σε εξέλιξη. Στη στήλη «Στοιχεία επικοινωνίας», θα δίνονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ανώτερου στελέχους του φορέα για λογαριασμό του οποίου εκτελέστηκε το έργο, για παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού το κρίνει αναγκαίο. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος θα υποβάλει στην προσφορά του αναλυτική περιγραφή ενός (1) τουλάχιστον από τα έργα του παραπάνω πίνακα, το οποίο θα είναι συναφές με το υπό προκήρυξη έργο. Ο υποψήφιος θα πρέπει στην Ομάδα Έργου του να διαθέτει 2 τουλάχιστον στελέχη με άνω των τριών (3) ετών εμπειρία και γνώση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προϊόντων δανειοδοτήσεων και επιχορηγήσεων. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Ως προς την Ομάδα έργου με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών του Συμμετέχοντος. Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του την Ομάδα Έργου με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών: Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της καθώς και κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο που θα αποδεικνύει τον ακριβή αριθμό προσωπικού (όπως, ενδεικτικά, αντίγραφο Ε3, περιοδικές ΑΠΔ, κα). Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν το παραπάνω στοιχείο τεκμηρίωσης για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. - Πίνακα συμπληρωμένο με τα παρακάτω στοιχεία: - Το “Ονοματεπώνυμο” κάθε στελέχους της ομάδας έργου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου. - Η “Θέση στην Ομάδα Έργου” κάθε στελέχους στην Ομάδα Έργου. - Το “Επίπεδο εμπειρίας” (seniority level) κάθε στελέχους σε κατηγορίες Α (Διευθυντής), Β (Project Manager), Γ (Έμπειρος Σύμβουλος/Τεχνικός), Δ (Σύμβουλος/Τεχνικός) κ.λ.π. ως ακολούθως: |
| 3 | Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του παρακάτω υποδείγματος της Προκήρυξης, υπό Α.6) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του στις θεματικές περιοχές εξειδίκευσης του έργου. Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών θα υποβληθούν σε Παράρτημα μέσα στο φάκελο των Δικαιολογητικών. |

Α.5  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

|  | Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή προσαρμογές επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος, χωρίς ωστόσο αυτά να τείνουν σε διόρθωση, αναπλήρωση ή τροποποίηση των ήδη υποβληθέντων ή σε υποβολή το πρώτον των ελλειπόντων. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων και δικαιολογητικών αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης. |
| --- | --- |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. |
|  | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, - οι ελάχιστες απαιτήσεις Συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα, θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. |
|  | Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. |
|  | Για την πλήρωση των ελαχίστων απαιτήσεων, ο Υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, η επίκληση των σχετικών στοιχείων εμπειρίας θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι πράγματι μεταφέρεται προς τον Συμμετέχοντα Υποψήφιο μέσω δεσμευτικής Σύμβασης που καθορίζει τους αναγκαίους πόρους που θα διαθέσει ο Δανείζων την εμπειρία του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Επιπρόσθετα ο Δανείζων την εμπειρία του, υποχρεούται να δηλώνει προς την Αναθέτουσα αρχή ότι εγγυάται την παροχή των υπηρεσιών του προς τον Υποψήφιο σε περίπτωση αναδείξεως του ως Αναδόχου καθ´ όλη τη διάρκεια της Συμβάσεως. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι ο τρίτος καθίσταται από κοινού με τον υποψήφιο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. |
|  | Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. |
|  | Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους Αναδόχους βελτιώσεις των προσφορών τους, εφόσον αυτό δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των Υποψηφίων και δικαιολογείται από τη φύση της διαδικασίας. |

Α.6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

| ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Όνομα: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πατρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μητρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία Γέννησης: |  |  |  | __ /__ / ____ |  |  |  |  |  |  | Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διεύθυνση Κατοικίας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα Ιδρύματος |  |  |  |  |  |  |  | Τίτλος Πτυχίου |  |  |  | Ειδικότητα |  |  |  |  |  | Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου |  |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) |  |
| --- | --- |

| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έργο (ή Θέση) | Εργοδότης | Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) | Απασχόληση στο Έργο |  |  |
|  |  |  | Περίοδος (από – έως) | ΑΜ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |  |

Α.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  - Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν με τα συνημμένα αποδεικτικά τους έγγραφα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την ημέρα Πέμπτη 06/08/2020 και ώρα 13:00μμ (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στα γραφεία της ΕΑΤ ΑΕ (Ξενία 24,115 28 Αθήνα) από τους υποψήφιους αναδόχους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή είτε και μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα και φέρουν την υπογραφή του υποψήφιου. Προσφορές που περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ΕΑΤ ΑΕ μετά την άνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, θεωρούμενες ως ουδέποτε υποβληθείσες και οι φάκελοι θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.  Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται οιαδήποτε αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

  - Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Θα πρέπει να είναι μονογεγραμμένες από τον προσφέροντα. Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., αυτές θα πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις προσθήκες, διαγραφές κλπ και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.3 	Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο, ως άνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, είναι δυνατή η κατακύρωση, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος το αποδεχθεί.

1.4 	Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.4.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.4.2 Ο τίτλος της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και η διεύθυνσή της, δηλαδή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΞΕΝΙΑΣ 24 , Τ.Κ. 115 28  ΑΘΗΝΑ.

1.4.3 Ο αριθμός της Προκήρυξης (ΑΠ 237157/21-07-2020)

1.4.4 Αφορά το έργο: «Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ».

1.4.5 Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου

1.4.6 Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από τη ‘’Γραμματεία / Πρωτόκολλο»

1.5	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

1.5.1 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί το καταστατικό ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) ή/και πιστοποιητικά ΓΕΜΗ  από τα οποία θα προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.5.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α. Έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου.

γ. Δεν έχει αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

δ. Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που

ζητούνται από την εταιρεία.

ε. Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

στ. Θα είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που ζητούνται από την Εταιρεία.

ζ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Εταιρείας για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού.

η. Να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίζει το προσωπικό του.

1.5.3 Τη Γενική Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Β της παρούσας.

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δύο (2) υπεύθυνων δηλώσεων κατά την υποβολή της προσφοράς, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

1.5.4  Στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Α1 της παρούσας.

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τους Πίνακες συμπληρωμένους και να προσκομίζονται τα έγγραφα και στοιχεία, όπως αναφέρονται συνολικά στο Παράρτημα Α της παρούσας.

α) Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τις πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης του προσφέροντα.

β) Αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης Ομάδας Έργου κατά τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α.4 της παρούσας. Να κατατεθούν τα βιογραφικά αυτών, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α.6 της παρούσας.

γ) Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν είναι μόνιμα μισθοδοτούμενα από τον προσφέροντα, θα προσκομιστούν υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού.

δ) Κατάλογο κυριότερων έργων παροχής αντίστοιχων με το έργο του παρόντος διαγωνισμού, τα οποία εκτέλεσε ο υποψήφιος τα τρία (3) προηγούμενα έτη, συμπληρωμένο κατά το Παράρτημα Α.4 της παρούσας. Στον κατάλογο θα επισυνάπτονται τα σχετικά Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις.

ε) Πρόταση προσέγγισης του έργου. Αναλυτικά, στην πρόταση ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει:

•	ότι διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία είναι ικανός να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου,

•	ότι διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό (ειδικευμένο) και πόρους ικανούς για να ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο,

•	τα παραδοτέα

•	το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

1.5.5	Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας, συμπληρωμένο με ευκρίνεια.

1.5.6	Παραστατικό Εκπροσώπησης  (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 06/08/2020 και ώρα 13:00μμ, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος. Επίσης, πρέπει να υποβληθεί και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

1.6 	Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 13.30 ενώπιον, της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού, παρουσία, εφόσον το επιθυμούν των συμμετεχόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους ή των νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένων προσώπων με την παρακάτω διαδικασία:

1.6.1  Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών των συμμετεχόντων, μονογράφεται δε, και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού το περιεχόμενο αυτών.

    - Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει το περιεχόμενο των φακέλων της προσφοράς.  Αν λείπει έστω και ένα από τα αναφερόμενα στον όρο 1.5. του παρόντος πίνακες, έγγραφα και στοιχεία  καθώς επίσης και στην περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τους συμμετέχοντες κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της οικονομικής τους προσφοράς και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ίδιας σε ποσό οικονομικής προσφοράς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εκ των συμμετεχόντων καλούνται αυτοί να υποβάλλουν νέα χαμηλότερη προσφορά είτε στην ίδια συνεδρίαση, εφόσον παρίσταται σ’ αυτήν και το επιθυμούν είτε εντός μίας ημέρας από τη λήψη σχετικής ανακοίνωσης, εγγράφως υποβάλλοντας εκ νέου συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα αναφερόμενα στον όρο 3.1 της παρούσας.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

  - Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή αποκλεισμού, στο σύνολο του έργου. Προσφορά για τμήμα του έργου που προκηρύσσεται, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8     Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή συνδυάζεται με προϋποθέσεις, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

  - Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

  - Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και απευθύνεται πάντοτε στην ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ο εγγυητής παραιτείται υποχρεωτικά των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, να καταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό, που ορίζεται στο έγγραφο της εγγύησης, με μόνη τη δήλωση της ως άνω εταιρείας προς τον εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής να μπορεί να ερευνά, ούτε αν υπάρχει ούτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση.

  - Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ).

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  της προκήρυξης, ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον υποψήφιο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο (επιτυχόντα), επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - Εγγυητική καλής εκτέλεσης. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, αόριστης διάρκειας, το ύψος  της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

  - Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται εντός της τασσόμενης με τον όρο 5.2 του παρόντος προθεσμίας από τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης  και θα είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 της προκήρυξης, επιστρέφεται δε μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ έναντι του αναδόχου.

  - Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

  - Με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και απευθύνεται πάντοτε στην ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ο εγγυητής παραιτείται υποχρεωτικά των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, να καταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό, που ορίζεται στο έγγραφο της εγγύησης, με μόνη τη δήλωση της ως άνω εταιρείας προς τον εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής να μπορεί να ερευνά, ούτε αν υπάρχει ούτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΕΣ

3.1	Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

Στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται:

Ι. 	Όλες οι επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υποψήφιο.

ΙΙ. 	Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν επίσης τον υποψήφιο.

ΙΙΙ.	Ειδικές δαπάνες που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Εταιρείας (π.χ. αμοιβές τρίτων) βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στη συνολική τιμή της προσφοράς.

  - Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  - Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :

Ι.	Τιμή  χωρίς Φ.Π.Α. (Καθαρή αξία)

ΙΙ.	Συντελεστής  Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Εταιρεία).

ΙΙΙ. Ποσό ΦΠΑ.

ΙV. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.

σύμφωνα με τον  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, τον οποίο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν  επί ποινή αποκλεισμού, να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και να φέρει τη σφραγίδα του προσφέροντος και να τον περιλάβουν στον φάκελο της  Προσφοράς.

  - Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς, ούτε σε τυχόν παρατάσεις της. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο Ανάδοχος, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη.

  - Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες τυχόν απαραίτητα στοιχεία και διευκρινίσεις για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν αυτά. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώσει ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους, μπορεί να ζητηθούν εξηγήσεις ή/και συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να ζητήσει βελτιώσεις της οικονομικής προσφοράς εφόσον αυτό δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και δικαιολογείται από τη φύση της διαδικασίας. Οι σχετικές εξηγήσεις, βελτιώσεις ή /και δικαιολογητικά αποστέλλονται κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται και το περιεχόμενο των οποίων δύνανται οι λοιποί συμμετέχοντες, οι οποίοι αναφέρονται στον τελικό πίνακα κατάταξης να λάβουν γνώση δια της παρουσίας τους στην έδρα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά την ημερομηνία αποσφράγισης αυτών, η οποία και θα τους γνωστοποιηθεί εγγράφως.

4.2 Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή Διαγωνισμού  παραδίδει στο αρμόδιο όργανο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ήτοι το ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, άπαντα τα πρακτικά του Διαγωνισμού.

4.3 Τα τελικά πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη και κατάταξης των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας γνωστοποιούνται στους υποψηφίους είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax), είτε με επιστολή, ανάλογα με την αναφερόμενη σχετική δήλωση των συμμετεχόντων.

4.4  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μπορεί να μην αναθέσει το έργο στον επικρατέστερο υποψήφιο, εφόσον η πρότασή του κρίνεται μη αποδεκτή ή να ματαιώσει οριστικά ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, με τροποποίηση ή μη των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση αυτού και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.

4.5  Η ανακήρυξη του επιτυχόντα του διαγωνισμού και η κατακύρωση/ανάθεση της σύμβασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η απόφαση για την κατακύρωση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει την εταιρεία και τον επιτυχόντα από την κοινοποίηση αυτής στον επιτυχόντα.

5.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 	Ανακοίνωση κατακύρωσης

Στον υποψήφιο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου, αποστέλλεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

5.1.1. Το είδος του έργου

5.1.2. Την τιμή κατακύρωσης

5.1.3 Την προθεσμία υπογραφής της σχετικής σύμβασης

5.2   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

5.3 	Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα ή στον αντίκλητό του που έχει ορισθεί, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό ανάδοχο.

5.4 	Έκπτωση Αναδόχου

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, στην προθεσμία που ορίζεται στον όρο 5.2, καθώς και στην περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης,  κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση για σύναψη σύμβασης θεωρείται ότι έχει απορριφθεί από τον ανάδοχο και επιβάλλεται σε βάρος του η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του.

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δύναται να αναθέσει το παρόν έργο στον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο κ.ο.κ. ή να προβεί στη ματαίωση του διαγωνισμού. Κάθε άλλη άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Εταιρείας ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.

5.5 	Λόγοι απόρριψης προσφορών

H ΕΑΤ ΑΕ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές,

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης Προκήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά (σε εξαμηνιαίες δόσεις), με την παράδοση του τιμολογίου στο λογιστήριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κλπ).  Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής του έργου, η οποία θα πιστοποιεί την πρόοδο των παρασχεθεισών υπηρεσιών στα επιμέρους αντικείμενα του έργου (προληπτική και διορθωτική συντήρηση).

7.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι Υπηρεσίες Συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ, ανώτατου προϋπολογισμού  € 55.000 (πλέον ΦΠΑ) θα είναι 3ετούς διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

8.1 	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του καθώς και τις υποχρεώσεις εκ της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις των επομένων παραγράφων.

8.2	Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

8.3   	Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται μετά από κλήση του προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

8.4 	Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της Ε.Α.Τ. Α.Ε., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής.

8.5 	Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 20% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της Ε.Α.Τ. Α.Ε., αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

8.6  	Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

8.7 	Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ε.Α.Τ. Α.Ε. το δικαίωμα να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο.

9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

9.1 	Ο Ανάδοχος και όσοι για λογαριασμό αυτού θα εργαστούν προς διεκπεραίωση του έργου του παρόντος διαγωνισμού, της σύμβασης που θα επακολουθήσει και της εκτέλεσης του έργου έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό απόρρητο. Ιδίως, όλοι οι ανωτέρω υπέχουν κατά περίπτωση την ευθύνη που προκύπτει από τον ΑΚ, τον ΠΚ, το Ν. 4624/19, καθώς και όλων των νόμων που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν δικαστικές, διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. Η ευθύνη αυτή υφίστανται και μετά την ολοκλήρωση του έργου και το πέρας της παροχής των υπηρεσιών.

9.2 	Εάν ο Ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια στην τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, η Εταιρεία δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και χωρίς επίκληση σπουδαίου λόγου, επιφυλασσόμενη για όλα τα δικαιώματά της για αποκατάσταση κάθε ζημίας και με άμεση συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

10.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 	Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.

10.2 	Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

10.3     Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

11	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

11.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.

11.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

11.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 5 της Προκήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα του Παραρτήματος Ε, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη επίλυσή της. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η εξώδικη διευθέτηση της διαφωνίας ή διαφοράς, αυτή θα επιλύεται δικαστικά. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ’ύλην αρμόδια δικαστήρια Αθηνών΄.

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για λόγους που αφορούν τη νομιμότητα και την τήρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής πράξης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Επί της ένστασης αποφασίζει το ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία αποφαίνεται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της ένστασης. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως ενδικοφανή προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατά απόφασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει ένσταση άλλου υποψηφίου.

Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο- Η Όνομα: |  |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  |  | Τηλ.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  |  | Αριθ.: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ισχύουν τα κάτωθι αναφορικά με την εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση με την επωνυμία……………..……………………………………………. μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς μας για τον διαγωνισμό για το έργο: «Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ, ανώτατου προϋπολογισμού  € 55.000  (πλέον ΦΠΑ) και την οποία επιχείρηση αφορούν, για την οποία υπεύθυνα δηλώνω ότι δεν έχουμε καταδικαστεί αμετάκλητα για:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

- δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

- Δεν έχουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είμαι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και

- Δεν έχουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

- Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος μας, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 29164/755/2019 (Β’ 2686/2.7.2019) όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ

- Είμαι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο………………………………………………

- Εγκρίνω τη συμμετοχή της Επιχείρησής μου στον ως άνω Διαγωνισμό……………………………………………………………………………………..

- Έλαβα γνώση των όρων της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του ως άνω διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

- Θα προσκομίσω έγκαιρα και προσηκόντως τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της προκήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης σε μένα του έργου του ως άνω Διαγωνισμού

- Επιθυμώ να γίνεται η επικοινωνία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με την Επιχείρηση μου ως ακολούθως:

- Με αλληλογραφία: Διεύθυνση………………………………ΤΚ……. εκπρόσωπος αλληλογραφίας (επικοινωνίας) :……………………………………

- ή/και με τη συσκευή FAX αριθμός:……………………….……………..

- ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να αναγράψει τη διεύθυνση:……………………………………………………….....

15 Για αλλοδαπή εταιρεία να ορίζεται Έλληνας αντίκλητος:……………………………………………………………………………….

Ημερομηνία    …………………………….

Ο-Η Δηλ

(Υπογραφή)

- Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

- Αναγράφεται ολογράφως.

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10  ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | Περιγραφή Κόστους | Καθαρή Αξία |  | Συντελ. ΦΠΑ(%) | Ποσό ΦΠΑ | *Τελική αξία | Σχόλια /Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κόστος υπηρεσιών Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ, ανώτατου προϋπολογισμού € 55.000 (πλέον ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |  |
| Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ (Καθαρή Αξία) - Αριθμητικώς |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ (Καθαρή Αξία) - Ολογράφως |  |  |  |  |  |  |  |

*Τελική Αξία = Καθαρή Αξία + Ποσό Φ.Π.Α.

Σημείωση: Το συνολικό κόστος έργου περιλαμβάνει όλα τα έξοδα περιλαμβανομένου των φόρων, τελών, λοιπών εξόδων κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΚΔΟΤΗΣ:…………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ:…………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  € 1.100

ΠΡΟΣ:

ΤΗΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΞΕΝΙΑΣ 24

Τ.Κ.115 28, Α Θ Η Ν Α

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε με την παρούσα, ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και για αόριστο χρονικό διάστημα, υπέρ του ..........................……………………….…………………………………………………….. ο οποίος εδρεύει στην …..................................................................................., μέχρι του ποσού των χιλίων εκατό ευρώ  (1.100 €) για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό της 22/07/2020 , για «Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ, ανώτατου προϋπολογισμού  € 55.000  (πλέον ΦΠΑ)» για την εκπλήρωση απ’ αυτόν όλων των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική Προκήρυξη σας  ΑΠ237157/21-07-2020

Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεσή σας και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα μας ζητήσατε την καταβολή του ποσού αυτού ή μέρους αυτού, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να το καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε, μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο από τη σχετική απλή πρόσκλησή σας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ευεργέτημα ή ένσταση, όπως αυτή της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωμα έρευνας του νομίμου ή μη της απαίτησής σας.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο συνολικό ποσό χορήγησης εγγύησης στο Δημόσιο, το οποίο καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με τιμή

(τόπος, ημερομηνία έκδοσης)

(υπογραφή/ές εκπροσώπου/ων - σφραγίδα Τράπεζας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ:…………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ:…………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ €…..…….……………………….………………………….

ΠΡΟΣ:

ΤΗΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΞΕΝΙΑΣ 24

Τ.Κ.115 28, Α Θ Η Ν Α

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και για αόριστο χρονικό διάστημα υπέρ του …….......................................................................…………  ο οποίος εδρεύει στην ......................................................................................, μέχρι του ποσού των €.................................................................…………………………………..…..…… (αριθμητικώς και ολογράφως  = το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ) ο οποίος αναδείχθηκε ανάδοχος στο διενεργηθέντα από εσάς την Διαγωνισμό για  «Συντήρηση για τρία (3) έτη των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα Ι και ΙΙ, ανώτατου προϋπολογισμού  € 55.000  (πλέον ΦΠΑ)» και για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση εκ μέρους του των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική Προκήρυξη (ΑΠ 237157/21-07-2020)  και τη σχετική σύμβαση.

Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεσή σας και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα μας ζητούσατε την καταβολή του ποσού αυτού ή μέρους αυτού, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να το καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε, μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο από τη σχετική απλή πρόσκλησή σας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ευεργέτημα ή ένσταση, όπως αυτή της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωμα έρευνας του νομίμου ή μη της απαίτησής σας.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο συνολικό ποσό χορήγησης εγγύησης στο Δημόσιο, το οποίο καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με τιμή

(τόπος, ημερομηνία έκδοσης)

(υπογραφή/ές εκπροσώπου/ων - σφραγίδα Τράπεζας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

α. Οι Έλληνες πολίτες:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στην Προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης του άρθρου 99 ν. 3588/2007

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

β. Οι αλλοδαποί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), ή δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση  από το Τμήμα Μητρώου του οικείου ΓΕΜΗ στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ. Οι Συνεταιρισμοί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.

Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο.